你现在已经有三种洪水脚本，下一步不要直接把它们全部塞进 RL。最稳妥的做法是把工作分成 8 个迭代阶段，每个阶段都生成可单独运行、可验证的代码。

你现有三个场景大致是：

轻度洪水：B471 Gröbenried 和 Dachauer Moos 路段降速，峰值速度约 8.33 m/s；当前新版时间为 1200 → 2130 → 2730 → 3050 s。

中度洪水：A8 双向区段关闭车道 0、1，其余开放车道降速；当前新版时间为 1200 → 5530 → 6130 → 10200 s。

严重洪水：A8 与 B471 相关区段先降速、峰值阶段完全封闭、随后恢复；当前新版时间为 1200 → 4750 → 5350 → 11140 s。

阶段 1：固定并验证三个原始洪水场景

目标

先确认三个脚本本身分别能够稳定运行，并得到可比较的数据。

此阶段不要 Gym、不要 RL、不要 tactic。

当前登记的三个固定场景是：

- Light：B471 限速型洪水，时间节点 1200 / 2130 / 2730 / 3050 s。

- Moderate：A8 关闭车道 0、1，时间节点 1200 / 5530 / 6130 / 10200 s。

- Severe：A8+B471 全封闭型洪水，时间节点 1200 / 4750 / 5350 / 11140 s。

分别运行：

light

moderate

severe

统一输出：

time_s

mean_speed

flow

density

queue_length

mean_time_loss

running_vehicle_count

PR(t)

还需要输出：

recovered

recovery_time

建议建立

scripts/

run_light_flood.py

run_moderate_flood.py

run_severe_flood.py

验收条件

每个场景都必须：

洪水路段选择正确；

onset、peak、recovery 阶段正确；

限速、车道关闭或道路关闭正确；

洪水结束后速度和车道权限恢复；

输出完整的 P(t) 或 PR(t) 曲线；

相同随机种子可以复现。

这一阶段先保留你现在的 GUI 和 TraCI，方便肉眼检查。

阶段 2：把三个脚本重构成统一的洪水引擎

把三个独立洪水脚本统一为一个 FloodScenario + FloodEngine，但仍然保持洪水是固定 scripted，不加入 Gym 和 RL。

现在三个脚本有大量重复代码，例如：

find_edge_path()

create_edge_data_additional_file()

SUMO启动

指标记录

恢复道路状态

不应该长期维护三个独立的大脚本。

目标结构

flood_recovery/

config.py

scenario.py

flood_sites.py

flood_engine.py

metrics.py

recovery.py

2.1 定义 FloodScenario

from dataclasses import dataclass

from typing import Literal

@dataclass(frozen=True)

class FloodScenario:

scenario_id: str

severity: Literal["light", "moderate", "severe"]

location: str

onset_t: int

peak_start_t: int

peak_end_t: int

recovery_end_t: int

peak_speed_mps: float | None = None

closed_lane_indices: tuple[int, ...] = ()

full_closure: bool = False

然后把三个场景写成配置：

LIGHT_SCENARIO = FloodScenario(

scenario_id="light_b471_v1",

severity="light",

location="b471_groebenried_dachauer_moos",

onset_t=1200,

peak_start_t=2130,

peak_end_t=2730,

recovery_end_t=3050,

peak_speed_mps=8.33,

)

MODERATE_SCENARIO = FloodScenario(

scenario_id="moderate_a8_v1",

severity="moderate",

location="a8_palsweiser_moos",

onset_t=1200,

peak_start_t=5530,

peak_end_t=6130,

recovery_end_t=10200,

peak_speed_mps=8.33,

closed_lane_indices=(0, 1),

)

SEVERE_SCENARIO = FloodScenario(

scenario_id="severe_a8_b471_v1",

severity="severe",

location="a8_b471_combined",

onset_t=1200,

peak_start_t=4750,

peak_end_t=5350,

recovery_end_t=11140,

peak_speed_mps=5.56,

full_closure=True,

)

2.2 建立统一函数

def apply_scripted_flood(

traci,

scenario: FloodScenario,

current_time: float,

network_state,

) -> None:

...

根据 scenario.severity 决定：

light

→ speed reduction

moderate

→ lane closure + open-lane speed reduction

severe

→ approach speed reduction + full closure + reopening

验收条件

重构后的统一引擎运行三个固定场景时，必须与原三个脚本得到近似相同的：

PR(t)

Recovery Time

Mean Speed

Queue

Time Loss

只有这一点通过，才删除或冻结旧脚本。

阶段 3：建立共享的 PR 和恢复判断模块

现在 PR(t)、恢复阈值、稳定窗口和 recovery_time 都被提取成独立共享模块

这是你做 “recovery finding” 的核心。

单独建立：

recovery.py

建议包含：

def compute_performance_ratio(

current_performance: float,

baseline_performance: float,

) -> float:

...

def update_recovery_tracker(

current_time: float,

pr_t: float,

threshold: float,

stability_window_s: float,

tracker,

):

...

def extract_recovery_time(

pr_trajectory,

onset_t,

threshold=0.9,

stability_window_s=600,

):

...

建议统一定义

PR(t) = V_flood(t) / V_baseline(t)

但最好使用相同时刻的 baseline trajectory，而不是只用 SUMO 启动瞬间速度。

更可靠的是：

PR(t)

=

Flood scenario network speed at t

/

Baseline network speed at t

因为高峰期间 baseline 本身也会变化。

Recovery 定义

例如：

threshold = 0.9

stability_window = 600 s

只有：

PR(t) >= 0.9

连续保持 600 秒，才算恢复。

建议同时保存：

threshold_entry_time

confirmation_time

recovery_time

其中：

recovery_time

=

threshold_entry_time - onset_t

而不是把整个 stability window 都算入恢复时间。

验收条件

对同一条 PR 曲线：

原始分析脚本；

固定洪水仿真；

后面的 Gym 环境；

必须返回同一个 recovery time。

阶段 4：做固定场景 No-op Gym 环境

这一阶段只选一个场景。

建议先使用：

moderate A8 lane-closure scenario

因为它比轻度限速场景更明显，又比 severe full closure 更容易控制。

暂时：

action_space = spaces.Discrete(1)

唯一动作：

0 = noop

需要实现

class FloodRecoveryEnv(gym.Env):

def reset(self, seed=None, options=None):

...

def step(self, action):

...

def _get_state(self):

...

def _performance_ratio(self):

...

def _check_recovered(self):

...

def _log_episode(self):

...

你现在已有的 No-op 环境已经具备基本结构：每 300 秒推进仿真，返回 state、reward、terminated、truncated 和 info。 测试脚本则持续发送 action=0 并打印 PR 和恢复状态。

但现有环境需要改进：

不再在环境里重新硬编码旧 B471 场景；

使用阶段 2 的统一 FloodScenario 和 apply_scripted_flood()；

使用阶段 3 的共享 PR/recovery 函数；

加入 stability window；

保存完整 trajectory；

baseline 不要在 SUMO 刚启动时测量。

验收条件

同一个：

SUMO seed

scenario

demand

baseline

运行：

原始固定脚本

和：

No-op Gym Env

必须得到近似一致的：

P(t)

Recovery Time

Total Time Loss

Queue trajectory

这是整个 RL 工作中最重要的一次验证。

阶段 5：先建立日志系统，不加 RL

从这个阶段开始，每一个 Episode 都保存：

D

S0

X

M

P(t)

Outcomes

No-op 的 M 也是合法策略链：

[

{"t": 1200, "tactic": "noop"},

{"t": 1500, "tactic": "noop"},

{"t": 1800, "tactic": "noop"},

]

建议数据文件

episode_logs/

episodes.parquet

trajectories/

ep_<uuid>.parquet

Episode summary 保存：

episode_id

scenario_id

severity

location

onset_t

S0 features

context X

recovered

recovery_time

total_time_loss

co2_total

safety_events

reward_total

trajectory_ref

Trajectory 保存：

time_s

PR

mean_speed

flow

density

queue

time_loss

CO2_epoch

hard_braking_epoch

同时加入 CO₂ 和 Safety

即使现在还不做多目标 Reward，也应该开始记录：

traci.vehicle.getCO2Emission(vehicle_id)

以及：

traci.vehicle.getAcceleration(vehicle_id)

例如：

acceleration < -3.0 m/s²

记为 hard-braking event。

这样以后不需要重新运行旧 Episodes。

阶段 6：加入恢复措施库，但先不训练 PPO

建立：

tactics.py

实现：

apply_vsl()

apply_lane_closure()

apply_edge_closure()

apply_truck_ban()

apply_reroute_bias()

remove_measure()

每个函数必须：

idempotent

reversible

即重复执行不会继续叠加，解除时能恢复原始状态。

先用人工动作序列测试

例如：

scripted_actions = [

(1500, "vsl", "a8_upstream", 1),

(1800, "reroute_bias", "b471_detour", 2),

(2400, "close_lane", "a8_flood_zone", 1),

]

不要马上 PPO。

先验证：

VSL 是否正确；

车道关闭是否正确；

reroute effort 是否生效；

intensity 0 是否正确撤销；

同一动作重复调用是否不会出错；

洪水约束不会被 RL 措施覆盖。

必须加入 Network State Resolver

洪水和恢复措施不能直接竞争修改 SUMO。

例如：

洪水速度限制 = 8.33 m/s

Agent VSL = 16.7 m/s

最终速度不能变成 16.7。

应使用：

effective_speed

=

min(

original_speed,

flood_limit,

tactic_limit

)

同理：

effective_allowed_classes

=

base permissions

∩ flood permissions

∩ tactic permissions

阶段 7：固定场景 PPO

只有前六阶段通过后，才开始 PPO。

Action Space

spaces.MultiDiscrete([

n_tactics,

n_locations,

n_intensity_levels,

])

第一版固定

severity = moderate

location = A8

onset = fixed

demand = fixed peak

比较三个基线

每个场景和随机种子都运行：

A. No-op

B. Current scripted recovery

C. PPO policy

比较：

recovery_time

total_time_loss

queue

recovered rate

CO2

safety proxy

PPO 首先要证明：

PPO > No-op

然后再争取：

PPO > Fixed scripted strategy

如果固定场景都无法超过 No-op，不要进入随机化。

阶段 8：三场景随机化、并行训练和 T3.6

固定场景 PPO 成功后，再建立：

def sample_flood_scenario(rng):

...

逐步随机化，而不是一次全部打开。

Curriculum

8A

只随机：

severity

8B

随机：

severity + location

8C

随机：

severity

location

onset_t

demand_phase

duration

intensity trajectory

此时你的三个真实脚本不再是三个孤立场景，而是三个分布中心：

light family

moderate family

severe family

例如 moderate：

peak_start × uniform(0.9, 1.1)

peak_duration × uniform(0.9, 1.1)

recovery_duration × uniform(0.9, 1.1)

reduced_speed × uniform(0.9, 1.1)

并行

之后才切换：

libsumo

+

SubprocVecEnv

每个进程一个 libsumo instance。

T3.6

所有 Episode Logs 直接形成：

(D, S0, M, X) → P(t)

训练数据。

推荐的代码目录

flood_recovery_project/

│

├── configs/

│   ├── paths.py

│   ├── locations.py

│   └── scenarios.py

│

├── flood/

│   ├── scenario.py

│   ├── flood_engine.py

│   └── scenario_sampler.py

│

├── tactics/

│   ├── tactic_library.py

│   └── state_resolver.py

│

├── features/

│   ├── traffic_features.py

│   ├── flood_features.py

│   └── feature_builder.py

│

├── metrics/

│   ├── performance_ratio.py

│   ├── recovery_tracker.py

│   ├── emissions.py

│   └── safety.py

│

├── envs/

│   └── flood_recovery_env.py

│

├── logging/

│   ├── episode_logger.py

│   └── trajectory_logger.py

│

├── baselines/

│   ├── run_noop.py

│   └── run_scripted.py

│

├── training/

│   ├── train_fixed_ppo.py

│   ├── train_randomized_ppo.py

│   └── evaluate_policy.py

│

└── tests/

├── test_fixed_scenarios.py

├── test_recovery_logic.py

├── test_noop_env.py

├── test_tactic_idempotence.py

└── test_state_resolver.py

最适合你的实际实施顺序

你现在先做下面四个迭代，不要碰 PPO：

Iteration 1

三个原脚本运行稳定并保存统一指标

Iteration 2

三个脚本重构为一个 FloodScenario + FloodEngine

Iteration 3

统一 PR(t)、stability window 和 recovery_time

Iteration 4

固定 moderate 场景的 No-op Gym Env

这四个完成并通过一致性测试后，再做：

Iteration 5

Episode logging + CO2 + safety

Iteration 6

Tactic library + scripted action tests

Iteration 7

固定场景 PPO

Iteration 8

Domain randomization + parallel PPO + T3.6

你现在最应该写的下一个文件不是 PPO，而是：

scenario.py

scenarios.py

flood_engine.py

recovery_tracker.py

把三个独立洪水脚本统一成一个参数化洪水引擎。之后 Gym 环境只负责调用这个引擎，而不再复制洪水代码。